Modèle 1 – Avenant simple (travaux supplémentaires – le plus courant)

AVENANT AU DEVIS N° [numéro de l'avenant, ex. : 01] À joindre au devis initial N° [numéro du devis initial] Signé le [date du devis initial]

Établi le : [ville], le [date du jour]

Entre les soussignés :

Le Prestataire / L’Entreprise [Nom ou raison sociale] [Adresse complète] [SIRET] [Téléphone – Email]

Et le Client [Nom et prénom ou raison sociale] [Adresse complète] [Téléphone – Email]

Objet de l’avenant : [préciser clairement, ex. : Travaux supplémentaires – Modification des matériaux – Prolongation de délai]

Référence au devis initial : Devis n° [XXX] du [date], accepté le [date d'acceptation].

Modifications apportées :

- Travaux supplémentaires / ajouts

  - Description détaillée : [ex. : Pose d’un double vitrage supplémentaire sur 3 fenêtres + cloison vitrée cuisine]

  - Quantité / unité : [ex. : 3 unités + 1 cloison]

  - Prix unitaire HT : [ex. : 120 € / unité pour le vitrage]

  - Montant HT : [ex. : 360 € + 280 € = 640 €]

- Travaux supprimés ou modifiés (si applicable)

  - Description : [ex. : Suppression de la peinture murale initiale remplacée par enduit décoratif]

  - Montant HT impacté : [- XXX €]

- Impact financier global

  - Montant initial du devis HT : [XXX €]

  - Montant des modifications HT : [XXX €]

  - Nouveau montant total HT : [XXX €]

  - TVA [taux applicable, ex. 10 % ou 20 %] : [XXX €]

  - Nouveau montant total TTC : [XXX €]

- Impact sur les délais

  - Délai initial prévu : fin des travaux le [date]

  - Nouveau délai : fin des travaux le [nouvelle date]

  - Prolongation : [X jours / semaines]

Autres clauses : Les autres stipulations du devis initial demeurent inchangées et restent pleinement applicables. Le présent avenant fait partie intégrante du devis initial.

Conditions de paiement : [ex. : 30 % à la signature de l’avenant, solde à réception des travaux modifiés]

Fait à [ville], le [date] En deux exemplaires originaux.

Signatures

Le Prestataire [Nom – Signature + mention « Lu et approuvé »]

Le Client [Nom – Signature + « Bon pour accord »]

Modèle 2 – Version plus détaillée (avec tableau – idéal BTP / rénovation)

AVENANT N° [XX] AU DEVIS INITIAL N° [XXX] Date : [jour/mois/année]

Parties :

- Prestataire : [Raison sociale – SIRET – Adresse]

- Maître d’ouvrage : [Nom – Adresse]

Objet : Formalisation de travaux supplémentaires / modifications suite à [préciser : demande client / découverte sur site / imprévu technique]

| Désignation des travaux / modifications | Quantité | Unité | Prix unitaire HT | Montant HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ex. Remplacement poutres charpente endommagées] | 4 | ml | 85 € | 340 € |
| [ex. Ajout isolation thermique combles] | 45 | m² | 28 € | 1 260 € |
| [ex. Suppression carrelage initial – pose parquet] | -15 | m² | -42 € | -630 € |
| Sous-total modifications | - | - | - | 970 € |

Résumé financier :

- Total HT devis initial : XXX €

- Total HT modifications : + XXX €

- Nouveau total HT : XXX €

- TVA [taux] : XXX €

- Nouveau total TTC : XXX €

Délais : Nouveau délai d'exécution : [date]. Prolongation de [X] jours calendaires.

Paiement : Les sommes relatives à cet avenant seront facturées [ex. : à l’avancement / à la fin des travaux modifiés].

Signatures (avec date et mention manuscrite « Bon pour accord – lu et approuvé » sur les deux exemplaires).

Modèle 3 – Version ultra-simple (pour petits travaux / auto-entrepreneur)

AVENANT AU DEVIS

Devis initial n° : [XXX] du [date] Avenant n° : 01 Date : [date]

Client : [Nom – Adresse] Artisan : [Votre nom – SIRET – Adresse]

Description des changements :

- Ajout de [détail précis des travaux supplémentaires]

- Montant supplémentaire HT : XXX €

- TVA [taux] : XXX €

- Total TTC supplémentaire : XXX €

Nouveau total du projet TTC : XXX € Délai ajusté : fin des travaux au [nouvelle date].

Signatures :

Artisan : ___________________________ Date : __________ Client : ___________________________ Date : __________ « Bon pour accord »

Ces modèles sont gratuits, modifiables et conformes aux attentes légales de base en France (mentions obligatoires, clarté, accord écrit des deux parties).