| Société |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marché N°/xxxxRRA/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJET : TRAVAUX de xxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAPPORT JOURNALIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATE : |  | 09/03/2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| SOFT ETUDE ET DEVELOPPEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDITIONS ATMOSPHERIQUES : |  |  |  |  |  |  | COMMENTAIRES : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etat |  | Conditions |  |  |  |  | Les travaux xxxxxxxx dans les ruelles 1, A1, A2, A3, 6, 7, 8, 9,10 et16 sont achevées. Entreprise MRIMEE Il est rappelé à l’entreprise de : - Complete l’installation de chantier - Fournir l’étude géotechnique «confirmation des structures et réception des fonds de forme). - Fournir les conventions laboratoire /xxx. Il est rappelé à l'entreprise de commencer les travaux de revêtement au niveau des ruelles achevées par xxxxxxx. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ensoleillé |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuageux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pluies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vents |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERVENANTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAITRE D’OUVRAGE |  |  |  | xxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSISTANCE TECHNIQUE |  |  |  | : Sxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONNESIONNERE |  |  |  | : xxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTREPRISE |  |  |  | : xxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESENCE SUR CHANTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mr | xxxxx |  |  |  | xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : Assistant technique |  |  |  |
| Mr | xxxxxxxxxx |  |  |  | xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : Entreprise |  |  |  |
| TRAVAUX REALISES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Néant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOYENS DE L’ENTREPRISE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Humains |  |  | Directeur de projet |  |  |  |  | - |  | Maçon |  |  |  |  | - |  |  |  | Ferrailleur |  |  | - |  |
|  |  |  | Chef de chantier |  |  |  |  | 1 |  | Ouvrier |  |  |  |  | - |  |  |  | Technicien topographe |  |  | - |
|  |  |  | Chef d’équipe |  |  |  |  | - |  | Chauffeur |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | Pointeur |  |  |  |  | - |  | Gardien |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Matéries |  |  |  |  |  |  |  |  | Nbr |  | EN MARCHE |  |  |  |  |  |  | EN ATTENTE |  |  | EN PANNE |  |  |
|  |  |  | Pelle à pneu |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pelle à chenille |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tractopelle |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mini pelle |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Camionnette de service |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Compacteur à main |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Camion |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Plaque vibrante |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dumper |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bétonnière |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVATIONS & RECOMMAENDATIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARRET DES TRAVAUX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVATIONS SUR LA SECURITE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prévoir les consignes de sécurité relatives à l’installation de chantier et aussi au chantier (Casques, bottes, gilets, boites médicales d’intervention d’urgence). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALBUM PHOTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rédigé par : BELACHGUER AHMED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |